INFORMES DE CALIDAD / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 5/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.1	5 nov 2022	Creación del documento	Alejandro Sánchez Mayorga
1.0	20 nov 2022	Auditoría de calidad de: / Acta de constitución / Plan de proyecto	Marta Reyes López
1.5	21 nov 2022	Auditoría de ejecutable	Antonio Campos Gil

AUDITORÍA DE CALIDAD	Auditoría para el Acta de Constitución
Auditor del proyecto: Marta Reyes López / Fecha de auditoría: 20 nov 2022
ÁREA AUDITADA
Procesos del proyecto Documentos del proyecto / Código ejecutable Documentos del producto
ÁREAS DE MEJORA
Redacción
DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ID Defecto Acción Responsable Fecha de vencimiento / DF-1 La definición del objetivo “Coste” tiene fallos en la redacción. Corregir el texto. Marta Reyes López 20 nov 2022 / DF-2 La definición del resumen de los hitos tiene fallos en la redacción Corregir el texto Marta Reyes López 20 nov 2022
COMENTARIOS

AUDITORÍA DE CALIDAD	Auditoría para el Plan para la dirección del proyecto
Auditor del proyecto: Marta Reyes López / Fecha de auditoría: 20 nov 2022
ÁREA AUDITADA
Procesos del proyecto Documentos del proyecto / Código ejecutable Documentos del producto
ÁREAS DE MEJORA
Redacción
DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ID Defecto Acción Responsable Fecha de vencimiento / DF-1 Error ortográfico en el apartado de “Posición” en el registro de interesados Corregir el texto. Marta Reyes López 20 nov 2022 / DF-2 Error de maquetación en “Documento de Requisitos” Corregir la maquetación Gonzalo Martínez Fernández 20 nov 2022 / DF-3 Error de maquetación en “Matriz de trazabilidad de requisitos” Corregir la maquetación Gonzalo Martínez Fernández 20 nov 2022 / DF-4 Error de maquetación en “Lista de actividades” Corregir la maquetación Gonzalo Martínez Fernández 20 nov 2022 / DF-5 Error de redacción en “Metodología de Desarrollo de Producto” Corregir el error. Jaime Borrego Conde 20 nov 2022 / DF-6 Error de maquetación en “Estimación de tiempo” Corregir la maquetación Gonzalo Martínez Fernández 20 nov 2022 / DF-7 Errores de redacción en el “Plan de gestión de costes” Reformular la oración Marta Reyes López 20 nov 2022 / DF-8 Errores ortográficos en “EDT”, “Cómo se controlará el alcance” Corregir el error Antonio Campos Gil 20 nov 2022 / DF-9 Cambio estético en “Plan de Gestión de las Comunicaciones,” Plantilla a utilizar en el Backlog“ Corregir estética Marta Reyes López 20 nov 2022 / DF-10 Error ortográfico en “Plan de Gestión de la Calidad” en “Matriz de métricas” Corregir el error Marta Reyes López 20 nov 2022 / DE-11 Error ortográfico en “Plan de Gestión de adquisiciones” Corregir el error Marta Reyes López 20 nov 2022 / DE-11 Error ortográfico en “Plan de Gestión de cambios” Corregir el error Marta Reyes López 20 nov 2022
COMENTARIOS

AUDITORÍA DE CALIDAD	Auditoría para el ejecutable
Auditor del proyecto: Marta Reyes López / Fecha de auditoría:
ÁREA AUDITADA
Procesos del proyecto Documentos del proyecto / Código ejecutable Documentos del producto
ÁREAS DE MEJORA
Calidad del código
DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ID Defecto Acción Responsable Fecha de vencimiento / 1 Se han encontrado 20 bugs Solucionar dichos bugs a través de las indicaciones de SonarCloud Equipo de desarrollo al completo 27-11 / 2 Se tiene una cobertura del 0% en test Preparar test para probar un correcto funcionamiento de la aplicación Equipo de desarrollo al completo 27-11 / 3 Hay una duplicación del código de 8% Agrupar métodos hasta lograr una cobertura del 3% Equipo de desarrollo al completo 27-11 / 4 Hay 9 puntos de falla de seguridad La seguridad es vital, con la ayuda de SonarCloud solucionar dichos errores Equipo de desarrollo al completo 27-11
COMENTARIOS