INFORMES DE CALIDAD ITERACIÓN 3 / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 5/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.1	11 dic 2022	Creación del documento	Gonzalo Martínez Fernández
1.0	11 dic 2022	Agregados los análisis de calidad	Antonio Campos Gil

En el presente documento solo se auditarán los elementos de configuración que hayan sufrido alguna modificación desde la finalización del anterior Informe de calidad.

AUDITORÍA DE CALIDAD	Auditoría para el Plan para la dirección del proyecto
Auditor del proyecto: Marta Reyes López / Fecha de auditoría: 11 dic 2022
ÁREA AUDITADA
Procesos del proyecto Documentos del proyecto / Código ejecutable Documentos del producto
ÁREAS DE MEJORA
Redacción
DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ID Defecto Acción Responsable Fecha de vencimiento
COMENTARIOS
Ningún defecto encontrado

AUDITORÍA DE CALIDAD	Auditoría para el ejecutable
Auditor del proyecto: Antonio Campos Gil / Fecha de auditoría: 11 dic 2022
ÁREA AUDITADA
Procesos del proyecto Documentos del proyecto / Código ejecutable Documentos del producto
ÁREAS DE MEJORA
Test de la aplicación.
DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ID Defecto Acción Responsable Fecha de vencimiento / 1 Faltan test de carga Adición de test de carga al proyecto. Equipo de desarrollo al completo 6-12
COMENTARIOS
Resultados de las encuestas: https://docs.google.com/forms/d/12GveJKacLVVGM9G8A7AhoJCYP60-o3Mgu8xc2M6FXH4/viewanalytics / Cosas que se han resuelto o añadido con respecto al último Sprint: / La cobertura de los test aumentó al 80.5% lo que supera los 80% de cobertura mínima. / Se ha desplegado la aplicación en Docker. / Tras la revisión del 29/11/2022 se arreglaron y solucionaron los inconvenientes encontrados. / Se realizaron las últimas tareas del proyecto. / Resultado de Sonar: