INFORME DE DESEMPEÑO ITERACIÓN 1 / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 19/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.1	19 nov 2022	Creación del documento	Gonzalo Martínez Fernández
1.0	21 nov 2022	Realización del informe	Marta Reyes López

Actividades
Actividades planificadas para este hito
Id	Actividad
PB-1	Desarrollar un escaparate para la página de inicio.
PB-2	Realizar un catálogo para los producto
PB-3	Crear fichas de producto para el cliente.
PB-4	Crear fichas de producto de administrador.
PB-5	Métodos de pago. Contrareembolso.
PB-6	Página que muestre las formas de entrega (opciones de entrega).
PB-7	Crear un apartado que muestre la política de envío gratuito.
PB-8	Hacer una página con los datos de la empresa.

Actividades completadas para este hito
Id	Actividad
PB-1	Desarrollar un escaparate para la página de inicio.
PB-2	Realizar un catálogo para los producto
PB-3	Crear fichas de producto para el cliente.
PB-4	Crear fichas de producto de administrador.
PB-5	Métodos de pago. Contrareembolso.
PB-6	Página que muestre las formas de entrega (opciones de entrega).
PB-7	Crear un apartado que muestre la política de envío gratuito.
PB-8	Hacer una página con los datos de la empresa.

Actividades planeadas pero no completadas
Id	Actividad

Principal causa en la variación de las actividades
No procede.

Fondos
Fondos que se planean gastar en este hito
Actividad	Costo Planeado
PB-1: Desarrollar un escaparate para la página de inicio.	98,01 €
PB-2: Realizar un catálogo para los productos.	261,36 €
PB-3: Crear fichas de producto para el cliente.	98,01 €
PB-4: Crear fichas de producto de administrador.	98,01 €
PB-5: Métodos de pago. Contrareembolso.	32,67 €
PB-6: Página que muestre las formas de entrega (opciones de entrega)	32,67 €
PB-7: Crear un apartado que muestre la política de envío gratuito.	32,67 €
PB-8: Hacer una página con los datos de la empresa.	32,67 €
Total	686,07 €

Fondos gastados en este hito
Actividad	Costo Real
PB-1: Desarrollar un escaparate para la página de inicio.	130,68 €
PB-2: Realizar un catálogo para los productos.	179,69 €
PB-3: Crear fichas de producto para el cliente.	49,01€
PB-4: Crear fichas de producto de administrador.	196,02 €
PB-5: Métodos de pago. Contrareembolso.	88,21 €
PB-6: Página que muestre las formas de entrega (opciones de entrega)	71,87 €
PB-7: Crear un apartado que muestre la política de envío gratuito.	71,87 €
PB-8: Hacer una página con los datos de la empresa.	71,87 €

Principal causa en la variación de costes
La causa principal de la desviación de costes es la mala estimación de tiempos para cada actividad.
Usando la estimación de 3 valores, se propusieron una serie de tiempos que, aún cercanos a las marcas estipuladas, siguen estando muy lejos de la realidad. Esto es debido al poco conocimiento en ese entonces de la tecnología y lo que conllevaba cada actividad.

Calidad
Variaciones de calidad identificadas
Se encontraron variaciones en la calidad de los documentos, debido a problemas de maquetación y redacción, que se alejaban de los estándares de calidad estipulados en el Plan de Gestión de la Calidad.
En cuanto a la calidad del ejecutable se han encontrado bugs, falta de tests, código duplicado y fallos de seguridad.
Acciones correctivas o preventivas previstas
Se tratará de ajustarse a los tiempos estipulados en el cronograma de la forma más fidedigna posible.
Además, se hará especial hincapié en la maquetación y redacción de documentos junto con el uso de plataformas auxiliares de análisis de código para el aseguramiento de la calidad del producto..
Futuro
Actividades planeadas para el siguiente hito
Id	Actividad
GCl-1	Registro de clientes.
GCl-2	Gestión de clientes (métodos CRUD).
GCl-3	Página de atención al cliente
GCl-4	Página para los términos del servicio (términos de uso).
GCl-5	Página para el aviso de privacidad

Costes planeados para el siguiente hito
Actividad	Costo Planeado
GCl-1: Registro de clientes.	163,35 €
GCl-2: Gestión de clientes (métodos CRUD).	130,68 €
GCl-3: Página de atención al cliente.	32,67 €
GCl-4: Página para los términos del servicio (términos de uso).	32,67 €
GCl-5: Página para el aviso de privacidad	32,67 €
Total	392,04 €

Nuevos riesgos identificados
No procede
Nuevas incidencias identificadas

Tipo de incidente	Descripción	Prioridad	Fecha de incidente	Estado	Cómo se ha solucionado	Fecha de solución
	Para poder realizar las tareas del backlog AWE-5, AWE-6, AWE-7 y AWE-15 hace falta.		18 nov 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	21 nov 2022
	Bootstrap no funciona correctamente. Se pierden ciertas funcionalidades a la h0ra de trabajar con esta librería		18 nov 2022		Faltaban importaciones de scripts de Bootstrap 5 en el base.html, por lo que todas las páginas que extendían de la base no podían usar las funcionalidades al completo.	19 nov 2022