REGISTRO DE DECISIONES / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.0	05/11/2022	Se creó el documento y se le añadieron varias entradas.	Todo el equipo de desarrollo
1.0	18/11/2022	Se añadió una entrada	Jaime Borrego Conde
2.0	20/11/2022	Se añadieron varias entradas.	Jaime Borrego Conde / Gonzalo Martínez Fernández
3.0	12/12/2022	Se añadió una entrada.	Gonzalo Martínez Fernández

Registro de decisiones
ID	Categoría	Decisión	Responsable	Fecha	Comentarios
D-001		Tras haber estudiado las ofertas sobre los ordenadores a adquirir, ninguna nos satisficieron y por lo tanto se acabó llevando a la conclusión de que reutilizar recursos de la empresa es la mejor opción posible.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	5 nov 2022
D-002		Tras haber estudiado la receptividad de la aplicación, se tomó la decisión de usar la librería Bootstrap en su versión 5.2.2.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	18 nov 2022
D-003		La navegación de la tienda se realizará a través de una barra de navegación horizontal situada en la parte superior de la pantalla, facilitando el acceso a las diferentes localidades.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	18 nov 2022
D-004		Se utilizará la herramienta JIRA para la planificación y gestión del proyecto.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	18 nov 2022
D-005		Para trabajar en GitHub, cada uno creará una rama de trabajo con sus respectivos commit según el identificador que ofrece JIRA, facilitando la integración entre ambas plataformas.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	18 nov 2022
D-006		A la hora de empaquetar la aplicación para crear una imagen se ha optado por Docker junto a tres scripts para iniciar, recargar y parar el contenedor, facilitando su uso al cliente.	Antonio Campos Gil, Gonzalo Martínez Fernández, Jaime Borrego Conde, Alejandro Sánchez Mayorga, Marta Reyes López	12 dic 2022