REGISTRO DE INCIDENCIAS / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 5/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.0	5 nov 2022	Se creó el documento y se le añadieron varias entradas.	Todo el equipo de desarrollo
1.0	20 nov 2022	Adición de entradas	Jaime Borrego Conde / Gonzalo Martínez Fernández
1.1	20 nov 2022	Actualizada 1º incidencia	Jaime Borrego Conde
2.0	28 nov 2022	Añadidas incidencias de 2º iteración	Jaime Borrego Conde
3.0	8 dic 2022	Añadida incidencia de 3º iteración	Alejandro Sánchez Mayorga
4.0	12 dic 2022	Añadida incidencia de 3ª iteración	Marta Reyes López

Registro de Incidencias
Tipo de incidente	Descripción	Prioridad	Fecha de incidente	Estado	Cómo se ha solucionado	Fecha de solución
	Para poder realizar las tareas del backlog AWE-5, AWE-6, AWE-7 y AWE-15 hace falta.		18 nov 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	21 nov 2022
	Bootstrap no funciona correctamente. Se pierden ciertas funcionalidades a la h0ra de trabajar con esta librería		18 nov 2022		Faltaban importaciones de scripts de Bootstrap 5 en el base.html, por lo que todas las páginas que extendían de la base no podían usar las funcionalidades al completo.	19 nov 2022
	Celery no funciona correctamente. Debido a actualizaciones con la política de Google en Gmail, celery no envía emails, solo los mantiene en local		25 nov 2022		Se ha descartado el uso de Celery, y se ha optado por la librería de core.mail de Django. que ofrece más ventajas para esta implementación.	26 nov 2022
	Para poder realizar las tareas del backlog AWE-11 y AWE-12 hace falta conocer la política de privacidad y términos de uso de Acme wedding		26 nov 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	28 nov 2022
	Para poder realizar la tarea del backlog AWE-18 hace falta conocer la política de devolución de Acme wedding		1 dic 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	2 dic 2022
	Para la aceptación del producto se requiere la firma en los documentos Informe de aceptación, Aprobación de producto y en el Acta de constitución del proyecto.		11 dic 2022		Pedir la firma de los documentos al patrocinador/cliente.