SOLICITUDES DE CAMBIO / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: / Patrocinador: / José González Enríquez

Lista de cambios menores:
- En el Plan de gestión de riesgos hay que corregir una errata en la tabla del apartado Definiciones de probabilidad, pues las cifras de los niveles de probabilidad están en el orden inverso al que deberían.
- En el Plan de gestión de riesgos se coló un párrafo sin completar. Se va a completar.

Solicitante:	Gonzalo Martínez Fernández	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de gestión de cambios
Id de la Solicitud	S-01
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Cambios en la metodología de gestión de solicitudes de cambio.
Descripción:	Deseamos corregir la definición de revisor para poder incluir al patrocinador en el proceso de cambio. Además, hace falta una definición de cálculo del impacto de un cambio.

Observaciones:	También se aprovecharía para corregir erratas menores en el documento.

Solicitante:	Alejandro Sánchez Mayorga	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Método de estimación en estimación de costes
Id de la Solicitud	S-02
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Modificación estructural del documento
Descripción:	Eliminar de la tabla de estimación de costes la columna “Método de estimación” e indicar el método fuera de la tabla ya que será el mismo para todas las actividades y así no se repetirá en cada fila.

Observaciones:

Solicitante:	Gonzalo Martínez Fernández	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Registro de riesgos
Id de la Solicitud	S-03
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Disminuye la lista de riesgos.
Descripción:	Se desean eliminar riesgos relacionados con la salud de los miembros del equipo (R-05, R-13, R-14) o relacionados con cuestiones fiscales del cliente (R-20), pues no se puede tener control sobre estas situaciones.

Observaciones:

Solicitante:	Alejandro Sánchez Mayorga	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Coste total del proyecto (Presupuesto)
Id de la Solicitud	S-04
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Alto
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros:
Descripción:	El coste total del proyecto es erróneo ya que solo se tuvo en cuenta el precio por actividad para una persona y no el número de personas que participarán en cada actividad, por tanto se debe recalcular y aumentar.

Observaciones:

Solicitante:	Gonzalo Martínez Fernández	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de gestión de la calidad: Métricas a utilizar
Id de la Solicitud	S-05
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros:
Descripción:	Se desea aumentar el número de métricas a utilizar en el proyecto para abarcar cuestiones de calidad del código. En específico, se desea incorporar al repertorio de métricas el número de bugs potenciales detectados, malos olores, cobertura del código y duplicidad, medidos a través de una plataforma auxiliar como SonarCloud.

Observaciones:

Solicitante:	Gonzalo Martínez Fernández	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de gestión de riesgos: Financiación
Id de la Solicitud	S-06
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Alto
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros:
Descripción:	Se desea modificar el cálculo de la financiación indicada en este plan para realizarlo en base a un porcentaje del presupuesto base en lugar de una cantidad arbitrariamente fija. Así mismo, el Presupuesto se vería afectado, incorporando este valor a la suma total.

Observaciones:

Solicitante:	Alejandro Sánchez Mayorga	Fecha de la solicitud:	13 nov 2022
Título de la Solicitud	Tipos de costes: decidir una de las 2 configuraciones.
Id de la Solicitud	S-07
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Modificación de los documentos existentes, disminuyendo la complejidad.
Descripción:	Se cambiarán los tipos de coste ya que los actuales no son correctos. Los tipos de costes que se establezcan en las actividades serán bien fijos o bien variables.

Observaciones: