*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**Acme Wedding**

| **Título de la Reunión:** | Sprint Retrospective para el sprint 1 | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 21/11/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Sprint Retrospective | **Lugar de Celebración:** | Telemática, a través de la plataforma ‘Discord’ |
| **Coordinador de la Reunión:** | Jaime Borrego Conde | **Fecha de Publicación:** | 21/11/2022 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaime Borrego Conde | JBC | ☒ | jaiborcon@alum.us.es |
| Gonzalo Martínez Fernández | GMF | ☒ | gonmarfer2@alum.us.es |
| Antonio Campos Gil | ACG | ☒ | antcamgil@alum.us.es |
| Alejandro Sánchez Mayorga | ASM | ☒ | alesanmay@alum.us.es |
| Marta Reyes López | MRL | ☒ | marreylop@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| Los temas a tratar en dicha reunión son:   * Análisis del Sprint * Acciones para mejora |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| **Análisis del Sprint**  Sobre la reunión llevada a cabo por el grupo el día 21/11 se discutió el rendimiento del equipo en lo relativo al primer Sprint, de esta reunión el grupo dedujo que, en líneas generales, estamos satisfechos con su desempeño.  Aun así existen características a corregir para la siguiente iteración.   * Los aspectos positivos que se han dado durante el Sprint son:   + Se han tenido problemas personales con ciertos miembros del grupo. Por ello, aunque dichos problemas han impedido que estos miembros puedan trabajar lo que hubiesen querido, el resto del equipo ha sabido sobreponerse y el resultado ha sido más que aceptable.   + Se ha planteado una revisión cíclica, que ha sido determinante durante el ciclo de Deming ejecutado.   + La buena comunicación en todo el grupo, ya sea de forma presencial o de forma online, usando las herramientas descritas en el *Plan de Gestión de la Comunicación*. Durante todo el proyecto se ha dado información sobre el estado de las tareas y en caso de existir conflictos el grupo ha otorgado ayuda entre sí.   + Gestión del proyecto con Jira ha sido satisfactoria, ayudando para la generación de los gráficos burn-up y burndown * Los aspectos negativos:   + El ‘Microsoft Project’ sigue siendo el talón de Aquiles del proyecto, para el próximo entregable se intentará mejorar su manejo.   + La calidad del código no llega a los estándares esperados.   + Se han estimado bastante regular la cantidad de las tareas, lo que ha dado muchos problemas tardíos a la hora de ir completando los documentos   **Acciones para la mejora en el siguiente sprint**  Teniendo en cuenta todos los aspectos clasificados a lo largo del Sprint el equipo Scrum ha decidido que para mejorar el siguiente Sprint solo se deberán paliar los aspectos negativos de esta iteración. Que el grupo de más importancia a la calidad del código, e intentar mejorar en el uso de la herramienta ‘Microsoft Project’. |
|  |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | El equipo ha acordado las decisiones de mejora para el próximo Sprint | 21/11 | Miembros presentes |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | 21-11 | Realizar el Sprint Planning para decidir las próximas tareas a realizar | A realizar | 22-11 | Grupo Desarrollo |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 22-11 |
| --- | --- | --- |
| Se realizará un *Sprint Planning,*  una reunión que se realiza al comienzo de cada Sprint donde participa el equipo Scrum al completo; sirve para inspeccionar el Backlog del Producto (Product Backlog ) y que el equipo de desarrollo seleccione los Product Backlog Items en los que va a trabajar durante el siguiente Sprint. Estos Product Backlog Items son los que compondrán el Sprint Backlog. | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |